Marido de Aluguel

Iteration Plan

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration start | 17/08/2017 |
| Progress check | 11/09/2017 |
| Iteration stop | 12/09/2017 |

# 2. High-level objectives

Inicialização do projeto

Identificação de requisitos

Visão técnica

Plano da Iteração

# 3. Work Item assignments

Os itens abaixo serão os objetivos desta iteração.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **Size estimate (points)** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Assigned to (name)** | **Hours worked** | **Estimate of hours remaining** |
| Inicialização do projeto | Média | 2 | Planejado | - | Primeira | Grupo | 3 | 4 |
| Identificação de requisitos | Média | 3 | Planejado | - | Primeira | Grupo | 1:30 | 6 |
| Visão técnica | Alta | 2 | Planejado | - | Primeira | João Berte e João Vicente | 5 | 4 |
| Plano da Iteração | Alta | 1 | Planejado | - | Primeira | Ludgero e Ariel | 2 | 2 |

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| Assiduidade dos integrantes | Done | Utilizando ferramentas de troca de mensagens conseguimos nos comunicar de uma melhor forma e assim a falta de um ou outro integrante não foi tão impactante. |
| Objetivo de Milestone não alcançado | Done | Força tarefa feita para conseguir concluir todos os objetivos da iteração a tempo. |

# 5. Evaluation criteria

## 80% dos documentos concluídos no Progress check.

## 100% dos documentos concluídos no Fim da Iteração.

## Aceito por parte do Stakeholder.

# 6. Assessment

[Use this section for capturing and communicating results and actions from assessments, which are typically done at the end of each iteration. If you don’t do this, the team may not be able to improve the way they develop software.]

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | Milestone |
| Assessment date | 11/09/2017 |
| Participants | Ariel, João Berte, João Vicente, Ludgero |
| Project status | Vermelho |

## Assessment against objectives

Meta da Milestone não foi alcançada.

## Work Items: Planned compared to actually completed

Objetivo da Milestone era ter pronto 80% dos documentos necessários a entrega da primeira iteração.

## Assessment against Evaluation Criteria Test results

Apenas 40% dos documentos estavam prontos na data da Milestone.

## Other concerns and deviations

Devido ao atraso da Milestone, os documentos entregues no fim da iteração podem estar pouco detalhados.