Marido de Aluguel

Iteration Plan

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration start | 17/08/2017 |
| Progress check | 11/09/2017 |
| Iteration stop | 12/09/2017 |

# 2. High-level objectives

Inicialização do projeto

Identificação de requisitos

Visão técnica

Plano da Iteração

# 3. Work Item assignments

Os itens abaixo serão os objetivos desta iteração.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **Size estimate (points)** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Assigned to (name)** | **Hours worked** | **Estimate of hours remaining** |
| Inicialização do projeto | Média | 2 | Planejado | - | Primeira | Grupo | 3 | 4 |
| Identificação de requisitos | Média | 3 | Planejado | - | Primeira | Grupo | 1:30 | 6 |
| Visão técnica | Alta | 2 | Planejado | - | Primeira | João Berte e João Vicente | 5 | 4 |
| Plano da Iteração | Alta | 1 | Planejado | - | Primeira | Ludgero e Ariel | 2 | 2 |

# 4. Issues

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Issue** | **Status** | **Notes** |
| Assiduidade dos integrantes | Done | Utilizando ferramentas de troca de mensagens conseguimos nos comunicar de uma melhor forma e assim a falta de um ou outro integrante não foi tão impactante. |
| Objetivo de Milestone não alcançado | Done | Força tarefa feita para conseguir concluir todos os objetivos da iteração a tempo. |

# 5. Evaluation criteria

## 80% dos documentos concluídos no Progress check.

## 100% dos documentos concluídos no Fim da Iteração.

## Aceito por parte do Stakeholder.

# 6. Assessment

|  |  |
| --- | --- |
| Assessment target | Milestone |
| Assessment date | 11/09/2017 |
| Participants | Ariel, João Berte, João Vicente, Ludgero |
| Project status | Vermelho |

## Assessment against objectives

Meta da Milestone não foi alcançada.

## Work Items: Planned compared to actually completed

Objetivo da Milestone era ter pronto 80% dos documentos necessários a entrega da primeira iteração.

## Assessment against Evaluation Criteria Test results

Apenas 40% dos documentos estavam prontos na data da Milestone.

## Other concerns and deviations

Devido ao atraso da Milestone, os documentos entregues no fim da iteração podem estar pouco detalhados.