Marido De Aluguel

Iteration Plan 2

# 1. Key milestones

|  |  |
| --- | --- |
| **Milestone** | **Date** |
| Iteration start | 13/09/2017 |
| Progress Check | 19/10/2017 |
| Iteration stop | 23/10/2017 |

# 2. High-level objectives

Implementar a página principal do serviço, cadastro de usuários sendo contratantes, servidores ou administrador, login e cadastro de novos serviços disponíveis.

Implementar opção de backup feito pelo administrador.

# 3. Work Item assignments

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name or key words of description** | **Priority** | **Size estimate (hours)** | **State** | **Reference material** | **Target iteration** | **Assigned to (name)** | **Hours worked** |
| Cadastro de usuários | Alta | 5 | Done |  | 2 | João Berte | 4 |
| Login | Alta | 5 | Done |  | 2 | João Berte | 5 |
| Telas do sistema | Alta | 3 | Done |  | 2 | João Berte | 2 |
| Cadastro de novos serviços | Media | 3 | Done |  | 2 | João Berte | 2 |
| Backup | Alta | 5 | Done |  | 2 | João Berte | 4 |
| Testes | Alta | 4 | Done | Folder de Testes | 2 | Ludgero | 2 |
| Revisão de documentos | Alta | 4 | Done | Documentos entregues | 2 | Time | 5 |

# 5. Evaluation criteria

## Telas, cadastros, login e backup feitos até o Progress Check.

## Todos os testes e documentos atualizados e finalizados até o dia 23/10.